PLAN VIBE CODING DENGAN CODEX

UjangKasir - Software Kasir Desktop C# WPF / WinForms

Blueprint pengembangan aplikasi kasir market/minimarket berbasis desktop Windows, disusun untuk dikerjakan bertahap menggunakan Codex.

Tujuan Dokumen Dokumen ini menjadi panduan kerja lengkap untuk membangun UjangKasir dengan pola vibe coding yang tetap terarah: setiap prompt kecil, hasilnya bisa dites, dan tiap tahap memiliki checklist selesai.

| Item | Keputusan Final |
| --- | --- |
| Nama Aplikasi | UjangKasir |
| Platform | Desktop Windows |
| Bahasa | C# |
| UI Utama | WPF dengan MVVM |
| Alternatif UI | WinForms jika ingin versi lebih cepat dan sederhana |
| Database Single PC | SQLite |
| Database Multi PC/LAN | SQL Server Express |
| Fitur Lisensi | Tidak ada. Aplikasi langsung bisa digunakan setelah instalasi. |
| Target Pengguna | Minimarket, market, toko sembako, toko grosir, koperasi, toko retail |

# Daftar Isi Ringkas

1. Prinsip Vibe Coding dengan Codex

2. Cara Menjalankan Codex untuk Proyek UjangKasir

3. Aturan Kerja Repository

4. Arsitektur Aplikasi

5. Struktur Project

6. Database dan Modul

7. Roadmap Sprint

8. Prompt Master untuk Codex

9. Prompt Per Sprint

10. Checklist Testing

11. Definisi Selesai

12. Risiko dan Solusi

13. Lampiran Prompt Siap Pakai

# 1. Prinsip Vibe Coding dengan Codex

Vibe coding bukan berarti asal meminta AI membuat kode besar sekaligus. Untuk proyek desktop kasir seperti UjangKasir, vibe coding yang benar harus dibuat seperti kerja developer profesional: prompt kecil, hasil jelas, dites, diperbaiki, lalu lanjut ke fitur berikutnya.

Prinsip Utama Jangan minta Codex membuat semua aplikasi dalam satu prompt. Minta Codex membangun pondasi dulu, lalu tambah modul satu per satu. Setiap modul harus punya model, service, ViewModel, view, validasi, dan testing manual.

| Prinsip | Penjelasan Praktis |
| --- | --- |
| Satu prompt satu target | Setiap prompt hanya mengerjakan satu bagian, misalnya login saja atau POS checkout saja. |
| Selalu minta Codex membaca project | Awali prompt dengan instruksi untuk memeriksa struktur file sebelum mengubah kode. |
| Jangan overwrite sembarangan | Codex harus menjaga kode lama, bukan mengganti total tanpa alasan. |
| Wajib build setelah perubahan | Setelah mengubah kode, Codex harus menjalankan dotnet build dan memperbaiki error. |
| Wajib jelaskan perubahan | Codex harus memberi ringkasan file yang diubah dan cara mengetesnya. |
| MVP dulu | Fitur besar seperti promo, member, retur, dan laporan laba rugi dikerjakan setelah POS inti stabil. |

# 2. Cara Menjalankan Codex untuk Proyek UjangKasir

Codex dapat digunakan sebagai coding agent lokal melalui terminal. Codex CLI dapat membaca repository, mengubah file, dan menjalankan command di folder project yang dipilih. Karena itu, proyek harus punya struktur yang rapi sejak awal agar Codex tidak bingung.

| Mode Kerja | Kapan Dipakai | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Interactive Mode | Saat ingin diskusi dan review perubahan bertahap | Cocok untuk debugging dan refactor. |
| Prompt Langsung | Saat ingin satu tugas kecil selesai cepat | Cocok untuk membuat model, migration, atau view sederhana. |
| Branch per fitur | Saat fitur berisiko merusak modul lain | Misalnya fitur checkout, backup, dan restore. |

# Masuk ke folder project
cd D:\Projects\UjangKasir

# Jalankan Codex interaktif
codex

# Atau jalankan dengan prompt langsung
codex "Baca struktur project ini, lalu buatkan model Product dan Category dengan EF Core. Jangan ubah file lain tanpa kebutuhan. Setelah selesai jalankan dotnet build."

# 3. Aturan Kerja Repository

| Aturan | Isi |
| --- | --- |
| Nama Solution | UjangKasir.sln |
| Project Utama | UjangKasir.Desktop |
| Pattern | MVVM untuk WPF |
| ORM | Entity Framework Core |
| Database Awal | SQLite |
| Branching | main, develop, feature/nama-fitur |
| Commit | Gunakan pesan singkat seperti feat: add product module atau fix: checkout stock validation |

Aturan Penting untuk Codex Setiap kali Codex membuat perubahan, minta ia tidak hanya menulis kode, tetapi juga menjalankan build, menjelaskan file yang berubah, dan memberi langkah uji manual.

# 4. Arsitektur Aplikasi UjangKasir

Arsitektur UjangKasir dibuat berlapis agar mudah dikembangkan. UI tidak boleh langsung mengakses database. View berkomunikasi dengan ViewModel, ViewModel memanggil Service, Service memanggil Repository atau DbContext.

View XAML
  -> ViewModel
      -> Service Layer
          -> Repository / DbContext
              -> SQLite / SQL Server Express

| Layer | Fungsi | Contoh File |
| --- | --- | --- |
| Views | Tampilan aplikasi | POSView.xaml, ProductView.xaml |
| ViewModels | State UI, command, binding | POSViewModel.cs |
| Services | Logika bisnis | POSService.cs, StockService.cs |
| Repositories | Akses data khusus | ProductRepository.cs |
| Data | DbContext dan seeding | AppDbContext.cs, DbInitializer.cs |
| Models | Entity database | Product.cs, Sale.cs |
| Helpers | Utility kecil | CurrencyHelper.cs, PrinterHelper.cs |

# 5. Struktur Project Final

UjangKasir.Desktop/
├── App.xaml
├── App.xaml.cs
├── Views/
│   ├── LoginView.xaml
│   ├── MainWindow.xaml
│   ├── DashboardView.xaml
│   ├── POSView.xaml
│   ├── ProductView.xaml
│   ├── InventoryView.xaml
│   ├── PurchaseView.xaml
│   ├── SupplierView.xaml
│   ├── ReportView.xaml
│   ├── SettingView.xaml
│   └── BackupRestoreView.xaml
├── ViewModels/
├── Models/
├── Data/
├── Services/
├── Repositories/
├── Helpers/
├── Commands/
├── Resources/
└── appsettings.json

# 6. Modul dan Database

| Modul | Tabel Utama | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| Login dan Role | users, roles, permissions, role_permissions | MVP |
| Produk | products, categories, units, brands, suppliers | MVP |
| POS Kasir | sales, sale_items, payments | MVP |
| Stok | stock_movements, products | MVP |
| Shift Kasir | cashier_shifts | MVP |
| Laporan Dasar | sales, sale_items, payments | MVP |
| Backup Restore | app_settings | MVP |
| Pembelian Supplier | purchases, purchase_items | Versi 1.5 |
| Retur | returns, return_items | Versi 2.0 |
| Member | customers | Versi 2.0 |
| Promo | promotions | Versi 2.0 |
| Pengeluaran | expenses | Versi 2.0 |

# 7. Roadmap Sprint Vibe Coding

| Sprint | Fokus | Output Selesai |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Setup project, solution, package, struktur folder | Project bisa build tanpa error |
| Sprint 1 | Database, DbContext, model awal, seeder admin | Database terbentuk dan user admin tersedia |
| Sprint 2 | Login, role, permission, layout utama | User bisa login dan masuk dashboard |
| Sprint 3 | Produk, kategori, satuan, supplier sederhana | Produk bisa CRUD dan dicari |
| Sprint 4 | Barcode dan QR produk | Barcode bisa disimpan, dicetak, dan discan |
| Sprint 5 | POS cart dan scan barcode | Produk masuk keranjang dari scan |
| Sprint 6 | Checkout dan stok otomatis | Transaksi tersimpan, stok berkurang |
| Sprint 7 | Cetak struk thermal 58mm/80mm | Struk bisa preview dan print |
| Sprint 8 | Shift kasir | Kasir bisa buka dan tutup shift |
| Sprint 9 | Laporan penjualan harian | Owner melihat rekap penjualan |
| Sprint 10 | Backup dan restore manual | Database bisa dibackup dan direstore |
| Sprint 11 | Polish UI dan testing market | MVP siap diuji di toko |

# 8. Prompt Master untuk Codex

Prompt master dipakai di awal sesi agar Codex memahami arah proyek. Setelah itu, gunakan prompt per sprint agar pengerjaan tetap rapi.

Kamu adalah coding agent untuk membangun aplikasi desktop kasir bernama UjangKasir.

Baca seluruh struktur repository sebelum mengubah kode. Jangan overwrite file yang sudah ada tanpa alasan jelas. Gunakan C# WPF dengan MVVM, EF Core, SQLite untuk mode awal, dan struktur berlapis: Views, ViewModels, Models, Data, Services, Repositories, Helpers, Commands.

Aplikasi tidak memiliki fitur lisensi, license key, trial, subscription, atau aktivasi. Aplikasi harus langsung bisa digunakan setelah diinstal.

Setiap selesai mengubah kode:
1. Jalankan dotnet build.
2. Perbaiki semua error build.
3. Berikan ringkasan file yang dibuat/diubah.
4. Berikan cara mengetes fitur secara manual.
5. Jangan lanjut ke fitur lain sebelum fitur saat ini stabil.

Prioritas MVP:
Login, role, dashboard, pengaturan toko, produk, kategori, satuan, supplier sederhana, barcode, POS, checkout, cetak struk, stok otomatis, shift kasir, laporan penjualan harian, backup database manual.

# 9. Prompt Per Sprint untuk Codex

## Sprint 0 - Setup Project

Baca folder repository ini. Buat solution UjangKasir.sln dan project WPF bernama UjangKasir.Desktop jika belum ada. Gunakan .NET 8 atau .NET 10. Tambahkan folder: Views, ViewModels, Models, Data, Services, Repositories, Helpers, Commands, Resources. Tambahkan package CommunityToolkit.Mvvm, Microsoft.EntityFrameworkCore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite, Microsoft.Extensions.DependencyInjection, Microsoft.Extensions.Configuration.Json. Setelah selesai jalankan dotnet build dan perbaiki error.

## Sprint 1 - Database dan Model Awal

Buat AppDbContext, konfigurasi SQLite dari appsettings.json, dan model awal: User, Role, Permission, RolePermission, Category, Unit, Brand, Supplier, Product, AppSetting. Buat DbInitializer untuk seed role Owner, Admin, Kasir, Gudang, Supervisor serta user admin default. Jangan buat fitur lisensi. Jalankan migration atau EnsureCreated sesuai pendekatan yang paling stabil untuk WPF desktop. Setelah selesai jalankan dotnet build.

## Sprint 2 - Login dan Main Layout

Buat LoginView, LoginViewModel, AuthService, PasswordHelper, dan MainWindow dengan sidebar navigasi. Login memakai username dan password hash. Setelah login berhasil, tampilkan dashboard sederhana dan nama user di topbar. Batasi menu berdasarkan role dasar. Tambahkan tombol logout. Jalankan dotnet build dan jelaskan cara mengetes login.

## Sprint 3 - Modul Produk

Buat modul produk lengkap untuk CRUD Product, Category, Unit, Brand, dan Supplier sederhana. Gunakan ProductView dan ProductViewModel. Tambahkan pencarian produk berdasarkan nama, kode, dan barcode. Validasi nama, barcode unik, harga beli, harga jual, stok minimum, dan status aktif. Produk nonaktif tidak boleh muncul di POS nanti. Jalankan dotnet build.

## Sprint 4 - Barcode dan QR

Tambahkan BarcodeService untuk generate barcode dan QR code produk menggunakan ZXing.Net atau QRCoder. Simpan hasil barcode/QR sebagai image di folder lokal aplikasi. Tambahkan tombol generate barcode dan print label barcode di ProductView. Buat preview label sederhana. Jalankan dotnet build.

## Sprint 5 - POS Cart dan Scan Barcode

Buat POSView dan POSViewModel. Tambahkan input scan barcode yang selalu fokus. Saat barcode discan dan Enter ditekan, cari produk aktif berdasarkan barcode. Jika produk ditemukan, masukkan ke cart. Jika produk sudah ada, tambah qty. Jika stok tidak cukup, tampilkan peringatan. Tambahkan search produk manual, grid produk cepat, cart transaksi, subtotal, diskon, total. Tambahkan shortcut F1 fokus scan, F2 cari produk, DEL hapus item, ESC batal. Jalankan dotnet build.

## Sprint 6 - Checkout Aman dan Stok Otomatis

Buat model Sale, SaleItem, Payment, StockMovement, dan POSService.CheckoutAsync. Checkout wajib memakai database transaction. Saat checkout, cek ulang stok semua item. Simpan sales, sale_items, payments, kurangi stok produk, dan buat stock_movements. Jika ada proses gagal, rollback semua. Tambahkan validasi pembayaran tunai tidak boleh kurang dari total. Jalankan dotnet build dan berikan skenario test manual.

## Sprint 7 - Cetak Struk

Buat ReceiptPrinterService. Tambahkan preview struk, pilihan ukuran 58mm dan 80mm, dan print ke printer Windows default. Format struk berisi nama toko, alamat, invoice, tanggal, kasir, item, qty, harga, subtotal, diskon, total, bayar, kembali, dan footer. Tambahkan reprint struk dengan permission. Jalankan dotnet build.

## Sprint 8 - Shift Kasir

Buat model CashierShift dan modul buka/tutup shift. Kasir wajib buka shift sebelum transaksi jika setting mengaktifkan aturan ini. Saat tutup shift, sistem hitung total transaksi, total cash, total non-cash, expected cash, actual cash, dan cash difference. Tambahkan laporan shift sederhana. Jalankan dotnet build.

## Sprint 9 - Laporan Penjualan Harian

Buat ReportService dan ReportView untuk laporan penjualan harian. Tampilkan total transaksi, omzet, diskon, HPP, laba kotor, metode pembayaran, produk terlaris, dan transaksi per kasir. Tambahkan filter tanggal dan export Excel menggunakan ClosedXML. Jalankan dotnet build.

## Sprint 10 - Backup dan Restore

Buat BackupService dan BackupRestoreView. Untuk SQLite, backup dilakukan dengan menyalin file database ke folder backup dengan nama backup-ujangkasir-yyyy-MM-dd-HHmm.db. Untuk restore, validasi file, buat backup otomatis sebelum restore, lalu replace database dan minta restart aplikasi. Restore hanya boleh Owner/Admin. Jalankan dotnet build.

# 10. Checklist Testing Manual

| Area | Skenario Test | Hasil yang Harus Terjadi |
| --- | --- | --- |
| Login | Login dengan admin default | Masuk ke dashboard tanpa error |
| Login | Login password salah | Muncul pesan gagal login |
| Produk | Tambah produk dengan barcode baru | Produk tersimpan |
| Produk | Tambah produk dengan barcode sama | Sistem menolak |
| POS | Scan barcode produk aktif | Produk masuk cart |
| POS | Scan barcode tidak terdaftar | Muncul pesan produk tidak ditemukan |
| POS | Checkout dengan pembayaran kurang | Sistem menolak transaksi |
| POS | Checkout normal | Sales tersimpan, stok berkurang, stock movement tercatat |
| Struk | Cetak struk setelah checkout | Struk tampil/tercetak sesuai format |
| Shift | Tutup shift | Sistem menghitung total dan selisih kas |
| Backup | Backup manual | File backup dibuat |
| Restore | Restore file backup | Database kembali sesuai backup setelah restart |

# 11. Definisi Selesai MVP

Aplikasi bisa dijalankan di Windows tanpa error build.

User admin default bisa login.

Produk, kategori, satuan, supplier sederhana bisa dikelola.

Barcode produk bisa digunakan untuk scan di POS.

Kasir bisa membuka shift, melakukan transaksi, dan menutup shift.

Checkout menyimpan transaksi dan mengurangi stok secara aman.

Struk bisa dipreview dan dicetak.

Laporan penjualan harian bisa dilihat.

Backup database manual berhasil dibuat.

Tidak ada fitur lisensi, trial, aktivasi, subscription, atau pembatasan penggunaan.

# 12. Risiko dan Solusi

| Risiko | Dampak | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Codex mengubah terlalu banyak file | Kode jadi sulit dilacak | Gunakan prompt kecil dan minta ringkasan file berubah. |
| Checkout corrupt saat aplikasi mati | Stok dan transaksi tidak sinkron | Gunakan database transaction dan rollback. |
| Scanner barcode tidak terbaca | Kasir lambat | Pastikan TextBox fokus dan scanner mode keyboard/Enter suffix. |
| Printer thermal beda-beda | Struk tidak rapi | Sediakan setting ukuran 58mm/80mm dan printer default. |
| SQLite dipakai multi kasir | Potensi lock database | Untuk multi kasir gunakan SQL Server Express. |
| UI WPF terlalu kompleks | Development melambat | Tetap WPF untuk utama, WinForms hanya alternatif bila deadline ketat. |

# 13. Lampiran Prompt Siap Pakai untuk Satu Sesi Codex

Prompt berikut bisa ditempel langsung saat memulai sesi Codex baru.

Baca repository UjangKasir ini secara menyeluruh. Saya ingin kamu bekerja sebagai coding agent yang disiplin. Jangan membuat fitur lisensi, license key, trial, subscription, atau aktivasi. Fokus proyek adalah software kasir desktop Windows bernama UjangKasir menggunakan C# WPF MVVM, EF Core, SQLite untuk mode awal, dan SQL Server Express opsional untuk mode LAN.

Ikuti aturan kerja:
1. Cek struktur project sebelum mengubah file.
2. Kerjakan satu fitur saja sesuai instruksi.
3. Jangan overwrite file lama tanpa alasan.
4. Jalankan dotnet build setelah perubahan.
5. Perbaiki semua error build.
6. Berikan ringkasan file yang diubah.
7. Berikan langkah test manual.

MVP yang harus diprioritaskan: login, role, dashboard, pengaturan toko, produk, kategori, satuan, supplier sederhana, barcode, POS, checkout, cetak struk, stok otomatis, shift kasir, laporan penjualan harian, backup database manual.

# 14. Referensi Teknis Singkat

Codex CLI adalah coding agent lokal dari OpenAI yang dapat membaca, mengubah, dan menjalankan kode di direktori project. Dokumentasi resmi OpenAI menjelaskan bahwa Codex CLI bisa berjalan di terminal dan dipakai untuk workflow interaktif.

Microsoft juga tetap menyediakan jalur resmi untuk desktop .NET melalui WPF dan Windows Forms. Untuk database, Entity Framework Core mendukung provider seperti SQL Server dan SQLite, sehingga cocok untuk skenario single PC maupun LAN.

# 15. Setup Environment Developer

Bagian ini dipakai sebelum Codex mulai menulis kode. Tujuannya agar project tidak berantakan karena versi .NET, database, atau package yang berbeda-beda.

| Komponen | Rekomendasi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| OS Developer | Windows 10/11 | Karena target aplikasi adalah desktop Windows. |
| IDE | Visual Studio 2022 atau VS Code | Visual Studio lebih nyaman untuk WPF Designer. |
| SDK | .NET 8 LTS atau .NET 10 LTS | Gunakan satu versi secara konsisten. |
| Database awal | SQLite | Paling ringan untuk MVP single PC. |
| Database LAN | SQL Server Express | Digunakan setelah MVP stabil. |
| Version Control | Git | Wajib commit tiap sprint selesai. |
| AI Coding | Codex CLI | Dipakai untuk generate, refactor, dan debugging bertahap. |

dotnet --version
dotnet new sln -n UjangKasir
dotnet new wpf -n UjangKasir.Desktop
dotnet sln add UjangKasir.Desktop/UjangKasir.Desktop.csproj
cd UjangKasir.Desktop

dotnet add package CommunityToolkit.Mvvm
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
dotnet add package Microsoft.Extensions.DependencyInjection
dotnet add package Microsoft.Extensions.Configuration.Json

# 16. Coding Standard untuk Codex

| Area | Aturan Coding |
| --- | --- |
| Naming | Class PascalCase, method PascalCase, variable camelCase. |
| ViewModel | Gunakan ObservableObject dan RelayCommand dari CommunityToolkit.Mvvm. |
| Service | Semua logika bisnis masuk service, bukan code-behind View. |
| Database | Gunakan async/await untuk query yang berat. |
| Validasi | Validasi tetap dilakukan di ViewModel dan Service. UI validation saja tidak cukup. |
| Error Handling | Tampilkan pesan yang ramah ke user, simpan detail error ke log internal. |
| Transaction | Checkout, retur, pembelian, dan restore wajib atomic. |
| Security | Password tidak boleh plain text. Gunakan hash. |
| No License | Jangan membuat modul lisensi, aktivasi, trial, subscription, limit device, atau expiry. |

Contoh instruksi yang harus sering diulang ke Codex:
- Jangan taruh logic checkout di code-behind XAML.
- Jangan akses DbContext langsung dari View.
- Jangan membuat fitur lisensi atau aktivasi.
- Jangan menghapus fitur lama saat menambah fitur baru.
- Setelah selesai, jalankan dotnet build.

# 17. Detail Database MVP

| Tabel | Field Minimal | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| users | Id, FullName, Username, PasswordHash, RoleId, IsActive, LastLoginAt | Akun owner, admin, kasir, gudang, supervisor. |
| roles | Id, Name, Description | Role dasar aplikasi. |
| permissions | Id, Name, Module, Description | Permission per fitur/menu. |
| categories | Id, Name, Description, IsActive | Kategori produk. |
| units | Id, Name, ShortName | Satuan produk. |
| suppliers | Id, Name, ContactName, Phone, Address, IsActive | Supplier sederhana untuk MVP. |
| products | Id, CategoryId, UnitId, SupplierId, Code, Barcode, Name, PurchasePrice, SellingPrice, Stock, MinimumStock, IsActive | Master produk. |
| sales | Id, InvoiceNumber, UserId, CashierShiftId, Subtotal, DiscountTotal, GrandTotal, PaidAmount, ChangeAmount, SaleStatus, CreatedAt | Header transaksi. |
| sale_items | Id, SaleId, ProductId, ProductName, Qty, UnitPrice, PurchasePrice, Discount, Subtotal | Detail item transaksi. |
| payments | Id, SaleId, PaymentMethod, Amount, ReferenceNumber, CreatedAt | Metode pembayaran. |
| stock_movements | Id, ProductId, UserId, MovementType, QtyIn, QtyOut, StockBefore, StockAfter, SourceType, SourceId, CreatedAt | Kartu stok. |
| cashier_shifts | Id, UserId, OpenedAt, ClosedAt, OpeningCash, ExpectedCash, ActualCash, CashDifference, Status | Shift kasir. |
| app_settings | Id, StoreName, StoreAddress, StorePhone, ReceiptFooter, ReceiptPaperSize, BackupPath | Konfigurasi toko. |

# 18. Detail UI per Halaman

| Halaman | Komponen UI | Catatan Vibe Coding |
| --- | --- | --- |
| Login | Logo, username, password, tombol login, pesan error | Sederhana dulu. Jangan buat animasi berat. |
| MainWindow | Sidebar, topbar, content area, user info, logout | Navigasi harus stabil sebelum modul lain dibuat. |
| Dashboard | Card omzet, transaksi, laba, stok minimum, grafik sederhana | Data dummy boleh di awal, lalu hubungkan ke ReportService. |
| Produk | Tabel produk, form tambah/edit, search, filter kategori, tombol generate barcode | Pastikan CRUD stabil sebelum barcode. |
| POS | Input scan, search, grid produk, cart, total besar, bayar, kembalian, tombol checkout | Ini layar paling penting. Harus cepat dan minim klik. |
| Shift | Buka shift, modal awal, tutup shift, uang aktual, selisih | POS tidak boleh checkout jika shift wajib tetapi belum dibuka. |
| Laporan | Filter tanggal, rekap transaksi, export Excel/PDF | MVP cukup laporan harian dulu. |
| Backup | Folder backup, tombol backup, tombol restore, riwayat backup | Restore harus konfirmasi ganda. |

# 19. Acceptance Criteria per Sprint

| Sprint | Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| 0 | Solution dan project WPF berhasil dibuat, semua folder ada, dotnet build sukses. |
| 1 | Database SQLite dibuat otomatis, admin default tersedia, model utama terdaftar di DbContext. |
| 2 | Login berhasil, password salah ditolak, user masuk dashboard, logout bekerja. |
| 3 | Produk bisa tambah/edit/nonaktif, barcode unik, pencarian bekerja, data tersimpan permanen. |
| 4 | Barcode/QR bisa dibuat dari produk, preview label muncul, file gambar tersimpan. |
| 5 | Scan barcode memasukkan item ke cart, qty bertambah untuk item sama, stok kosong ditolak. |
| 6 | Checkout menyimpan sales, sale_items, payments, stok berkurang, stock_movements tercatat, rollback bila gagal. |
| 7 | Struk preview tampil, format 58mm/80mm tersedia, print menggunakan printer default. |
| 8 | Kasir bisa buka/tutup shift, expected cash dan selisih kas terhitung. |
| 9 | Laporan penjualan harian muncul dan export Excel berhasil. |
| 10 | Backup SQLite menghasilkan file backup, restore berjalan dengan konfirmasi dan restart. |
| 11 | UI dirapikan, bug prioritas selesai, MVP siap diuji di market. |

# 20. Prompt Debugging untuk Codex

Prompt ini dipakai ketika build error, UI tidak jalan, atau fitur tidak sesuai ekspektasi.

Baca error build berikut dan perbaiki dengan perubahan paling kecil yang aman. Jangan refactor besar. Jangan menghapus fitur lama. Setelah memperbaiki, jalankan dotnet build lagi. Jika masih error, ulangi sampai build sukses. Setelah selesai, jelaskan akar masalah dan file yang diubah.

[Tempel error di sini]

Fitur ini berjalan tetapi hasilnya salah. Baca kode terkait fitur tersebut, temukan penyebabnya, lalu perbaiki tanpa mengubah modul lain. Setelah selesai, jalankan dotnet build dan berikan skenario test manual.

Masalah:
[Tempel masalah di sini]

# 21. Prompt Review Kode untuk Codex

Review kode yang baru kamu buat pada sprint ini. Cari potensi bug, logic yang terlalu banyak di ViewModel, query yang tidak efisien, validasi yang kurang, dan risiko data corrupt. Jangan ubah kode dulu. Berikan daftar temuan, prioritas, dan rekomendasi perbaikan. Setelah saya setujui, baru lakukan perubahan.

# 22. Urutan Kerja Harian

| Langkah | Aktivitas |
| --- | --- |
| 1 | Pull/update repository terbaru. |
| 2 | Jalankan aplikasi dan pastikan fitur sebelumnya masih jalan. |
| 3 | Buat branch fitur baru. |
| 4 | Kirim prompt sprint kecil ke Codex. |
| 5 | Review perubahan file. |
| 6 | Jalankan dotnet build. |
| 7 | Test manual sesuai checklist. |
| 8 | Commit jika sudah stabil. |
| 9 | Catat bug atau fitur berikutnya. |